附件3：

上市公司行业信息披露指引第十号——建筑

（征求意见稿）

上海证券交易所（以下简称“本所”）建筑业上市公司在年度报告和临时报告中披露行业经营性信息，适用本指引。

本所建筑业上市公司在适用本指引时，还应当同时遵守《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》中的各项原则规定。上市公司确属客观原因难以按照本指引要求披露相关信息的，可以不予披露，但应当在定期报告或临时报告中解释未按要求进行披露的原因，并予以特别提示。

第一节 年度报告

第一条 上市公司应当披露报告期内对建筑行业有直接影响的宏观经济形势、财政税收政策、行业监管政策、工程建设资质及招投标管理政策等外部因素的变化情况，并说明对公司当期及未来发展的具体影响，以及公司已经或计划采取的应对措施。

上市公司从事专业工程及其他与特定市场需求密切相关的细分行业，还应当披露相关工程所处行业政策、国内外市场需求情况及对公司工程建设业务的影响。

第二条 上市公司应当按照房屋建设、基建工程、专业工程、建筑装饰等细分行业类别，披露下列反映行业发展状况、公司行业地位及公司竞争优势等主要信息，包括：

（一）报告期或未来拟进入的主要业务开展区域的固定资产投资规模、增速及工程项目建设规划；

（二）公司所处细分行业的区域市场竞争格局、市场集中程度、公司的市场份额；

（三）公司在品牌、专业技术、项目管理及项目融资等方面的竞争优势及劣势。

第三条 上市公司应当披露报告期内取得建筑行业的资质情况，包括相关资质的有效期限、续期条件等具体内容。涉及特殊行业（如核电、铁路、水利水电）建设项目的，公司应当同时披露是否拥有相关部门认可的资质。

报告期内发生公司相关资质许可被吊销的，公司应当说明影响及应对措施。

第四条 上市公司应当按其实施建筑工程的业务流程，披露开展工程项目所采用的主要业务模式，分类披露各业务模式下在建工程的项目数量及总金额等信息。

第五条 上市公司应当按照业务模式，汇总披露该业务模式涉及项目的定价机制、回款安排、设计模式、融资方式、项目的竣工与移交、项目收益的取得方式、政策优惠等信息。

上市公司开展融资合同模式项目涉及后续运营的，还应披露项目运营的主要安排，包括特许经营、运营期限、收入来源及归属、定价依据、保底运营量、投资收益的保障措施等信息。项目已进入运营阶段的，公司应当披露报告期内的收入情况。

第六条 上市公司应当披露报告期内竣工验收的项目情况，包括：

（一）项目总数量、项目总金额；

（二）境内与境外项目数量、金额；

（三）房建工程、基建工程、专业工程、建筑装饰等细分行业的项目数量、项目金额；

（四）完工重大项目的验收、收入确认及回款等情况。

第七条 上市公司应当披露报告期内在建项目的下列情况：

（一）项目总数量、项目总金额；

（二）境内与境外项目数量、金额；

（三）房建工程、基建工程、专业工程、建筑装饰等细分行业的项目数量、项目金额；

（四）在建重大项目的进展情况，包括项目名称、合同金额、业务模式、工期、合同完工百分比、本期及累计确认收入、本期和累计成本投入（按材料、人工、其他直接或间接费用等分项披露）、回款情况。项目进展出现重大变化或者重大差异的，应当说明并披露原因。

第八条 上市公司涉及海外项目的，应当在年度报告中披露报告期内海外项目的开展情况，包括：

（一）海外项目的总数量、合同总金额、区域分布情况；

（二）海外重大项目的工期、回款情况等实施进展；

（三）海外重大项目与国内业务在业务模式、风险承担、结算方式、付款条件、会计处理等方面存在差异的说明；

（四）汇率波动风险、项目所在区域的地缘政治风险等特殊风险，并说明公司的应对措施。

第九条 上市公司应当按细分行业汇总披露近三年工程项目营业收入占公司总收入的比重，营业收入结构的变化趋势，并分析原因。

第十条 上市公司应当按细分行业汇总披露近三年工程项目成本的主要构成，如原材料、劳动力成本等，并分析近三年各成本构成要素的变动情况及公司采取的应对措施。

第十一条 上市公司应当披露融资安排情况，包括：

（一）整体情况，按照股权融资、债权融资、融资租赁等方式分类披露报告期公司融入资金余额，并结合工程结算、应收债权、款项回收与合同约定的重大差异等情况，分析披露资金安排的合理性及流动性风险；

（二）债权融资，按照借款、债券等分类披露的各年偿付金额（五年内分年列示，五年以上累计计算）、利息支出等情况，以及利率、汇率波动风险；融资租赁及其它存在分期偿付的融资安排可以参照披露；

（三）或有事项，融资中存在分红、资产处置、回购、担保等约束性安排且影响重大的，应当披露相关限制性安排涉及的重大项目、涉及金额、核心条款等情况。

第十二条 上市公司应当披露前五大供应商和客户的名称，与上市公司的主要业务往来，是否存在关联关系等情况。

上市公司与供应商或客户存在长期合作关系的，应当披露是否存在合作框架协议，并说明对公司开展业务的影响。

第十三条 上市公司应当披露公司的质量控制体系、执行的质量控制标准、采取的质量控制措施，并对公司总体质量控制情况作出评价。

上市公司应当披露报告期涉及的主要工程质量问题，并说明是否可能产生工程回款、收入确认及诉讼仲裁等风险。

第十四条 上市公司应当披露报告期安全生产制度的运行情况。发生重大安全事故的，还应当披露对公司的影响及公司的应对措施等。

第十五条 上市公司应当汇总披露已完工未结算的存货情况，包括累计已发生成本、累计已确认毛利、预计损失、已办理结算的金额、已完工未结算的余额。

上市公司可以披露前五大已完工未结算的项目情况，包括累计已发生成本、累计已确认毛利、预计损失、已办理结算的金额、已完工未结算的余额。

第十六条 上市公司应当披露行业具体的会计政策。公司应当在企业会计准则原则性规定的基础上，依据公司自身业务模式和结算方式，对财务报表附注中收入确认方法、账款结算等会计政策进行细化，并披露行业特殊的收入确认条件、确认时点、计量依据等。如按完工百分比确认的，还应当详细披露确定完工进度的方法。

第二节 临时报告

第十七条 上市公司披露的行业经营性信息发生或可能发生变动，对投资者决策有重大影响的，公司应当及时披露，并说明对公司当期及未来发展的影响。

第十八条 上市公司应当及时披露新取得特殊行业（如核电、铁路、水利水电）的资质情况，并说明进入相关细分行业的计划安排。

第十九条 上市公司在重大项目中标后，应当及时披露中标情况，包括但不限于工程名称、地点、造价、工期等。公司以项目联合体方式中标的，应当披露参与工程项目的方式、工程量等相关权利义务安排。

第二十条 上市公司应当按照分阶段披露原则及时披露重大项目进展情况，并说明其影响及公司后续安排：

（一）项目合同的签订；

（二）项目执行过程中发生的可能导致双方无法按照合同约定履行的重大变化；

（三）其他影响项目进展或收入确认的重大变化。

第二十一条 上市公司应当披露重大项目合同（包括框架协议）的主要内容，包括：

（一）合同双方的基本情况；

（二）业务模式；

（三）开工日期及施工期限；

（四）合同金额、约定的结算方式、结算条件等重要合同条款。

涉及海外项目的，公司应当评估项目所在地区政治局势、经济发展水平、自然环境是否会对国际业务产生不利影响。

第二十二条 重要合同中止履行、撤销或导致重大亏损等重大变化的，上市公司应及时披露是否签订补充协议，并说明可能产生的影响。

第二十三条 上市公司出现重大安全事故的，应当按分阶段原则，及时披露下列信息：

（一）重大安全事故的基本情况；

（二）重大安全事故对公司项目进展、合同履行及收入确认的影响；

（三）重大安全事故的处理情况，对公司相关资质和业务开展的影响，以及被采取监管措施、处罚、停止施工等情况。

第二十四条 上市公司应当每月或每季度按不同业务类型披露下列主要经营数据：

（一）新签项目的数量、合计金额及其同比增长情况；

（二）本年累计签订项目的数量及合计金额、已签订尚未执行的重大项目进展情况；

（三）因季节等因素导致公司在项目承揽、项目实施等方面存在周期性差异的，公司在定期披露经营数据时应当予以充分说明。

第三节 附则

第二十五条 本指引有关用语含义如下：

（一）建筑业，是指根据证监会的行业分类，从事土木工程施工，房屋建设、装饰及其附属物安装的行业，包括房屋建设、基建工程、专业工程、建筑装饰等细分行业。

房屋建设包括公共建筑、居住建筑和其他建筑，基建工程包括道路、桥梁、隧道施工等基础设施项目，专业工程包括冶金工程、化工工程等项目。

上市公司可以根据实际情况细化以及增加细分行业，并确定所处的细分行业。

（二）主要业务开展区域，是指相关区域项目收入或者利润占公司上一会计年度营业收入或者净利20%以上的，公司可以根据自身业务布局和发展战略对区域进行划分。

（三）业务模式，是指上市公司开展项目建设、运营，实现利润收入的方式，主要根据风险承担方式、利润来源、权利义务分配的不同来划分。建筑业业务模式主要有：

1.单一施工合同模式；

2.设计施工合同模式，包括DBB（设计招标施工）、DB（设计-施工）、DM（设计-管理）、CM（边设计边施工）；

3.交钥匙工程合同模式，包括EPC（设计-采购-建造总承包）、EPCM（设计-采购-施工一体化管理总承包）；

4.融资项目合同模式，包括BT（建造-移交）、BOT（建造-运营-移交）、BOO（建造-拥有-运营）、BOOT（建造-拥有-运营-移交）、TOT（移交-运营-移交）、PFI（私营主导融资）、PPP（公私合营关系）；

5.管理合同模式，包括PMC（项目管理合约）、PC（项目总控制）。

（四）重大项目或重要合同，是指项目金额或合同金额占公司上一会计年度营业收入10%以上，或者利润占上市公司上一会计年度净利润10%以上的项目或合同。

（五）重大变化或重大差异，是指影响或者可能影响项目收入30%以上的情况。

第二十六条 本指引由本所负责解释。